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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация

сельского поселения

Черновка 

муниципального района

Кинель-Черкасский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.05.2015г. №32
[О внесении изменений в постановление Главы сельского поселения Черновка от 28.04.2014 №24 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2015-2017 годы» (с изменениями и дополнениями)]


В целях повышения эффективности использования средств бюджета сельского поселения Черновка, руководствуясь распоряжением Администрации поселения Черновка от 19.05.2015 №21 «О разработке проектов постановлений Администрации поселения Черновка «О внесении изменений в муниципальные программы сельского поселения Черновка Кинель-Черкасского района Самарской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Внести в постановление Главы сельского поселения Черновка от 28.04.2014 №24 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2015-2017 годы» (с изменениями и дополнениями) следующие изменения:

в наименованиях и по тексту постановления Главы сельского поселения Черновка от 28.04.2014 №24 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2015-2017 годы», заменить годы «2015-2017» на «2015-2020»;
в муниципальной программе «Благоустройство сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2015-2017 годы» (далее – муниципальная программа):

в паспорте муниципальной программы:
наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Благоустройство сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2015-2020 годы»;
раздел «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«- замена ламп уличного освещения;
- количество мест общего пользования, в отношении которых выполнены работы по благоустройству;
- доля жителей сельского поселения охваченным централизованным сбором и вывозом ТБО»;
раздел «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа реализуется в один этап: 2015-2020 годы»;

раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 3265,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1119,4 тыс. рублей;

2016 год – 835,8 тыс. рублей;

2017 год – 327,5 тыс. рублей;

2018 год – 327,5 тыс. рублей;

2019 год – 327,5 тыс. рублей;

2020 год – 327,5 тыс. рублей.
Из них:

- за счет средств областного бюджета, формируемых за счет стимулирующих субсидий, предоставляемых из областного бюджета с учетом выполнения показателей социально-экономического развития, составляет 1615,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 415,7 тыс. рублей;

2016 год – 400,0 тыс. рублей;

2017 год – 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 200,0 тыс. рублей;

2019 год – 200,0 тыс. рублей;

2020 год – 200,0 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета поселения – 1649,5 тыс. рублей, по годам:

2015 год – 703,7 тыс. рублей;

2016 год – 435,8 тыс. рублей;

2017 год – 127,5 тыс. рублей;

2018 год – 127,5 тыс. рублей;

2019 год – 127,5 тыс. рублей;

2020 год – 127,5 тыс. рублей»;


раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«- замена ламп уличного освещения;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения;

- повышение уровня эстетики поселения»;

в тексте муниципальной программы:

по тексту муниципальной программы наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Благоустройство сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2015-2020 годы»;
абзац 6 раздела 2 «Приоритеты и цели политики на муниципальном уровне в сфере благоустройства сельского поселения Черновка, описание целей и задач муниципальной программы, конечные результаты реализации муниципальной программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«В результате реализации намеченных задач муниципальной программы ожидается добиться следующих  результатов:

- замена ламп уличного освещения;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения;

- повышение уровня эстетики поселения.»;
раздел 3 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа реализуется в один этап. Сроки реализации мероприятий муниципальной программы: 2015-2020 годы.»;

таблицу 1 раздела 5 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следующей редакции:

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный 

ход и итоги реализации муниципальной  программы
	№ п/п
	Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателя (индикатора) по годам

	
	
	
	2014 отчет
	2015 оценка 
	Плановый период (прогноз)

	
	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Цель. Выполнение мероприятий комплексного благоустройства сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения

	Задача 1. Повышение срока службы инженерных сетей

	1.1
	Замена ламп уличного освещения
	ед
	20
	15
	15
	20
	20
	20
	20

	Задача 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов

	2.1
	Количество мест общего пользования, в отношении которых выполнены работы по благоустройству
	ед
	1
	1
	-
	1
	1
	1
	1

	Задача 3. Улучшение санитарного и экологического состояния поселения

	3.1
	Доля жителей сельского поселения охваченным централизованным сбором и вывозом ТБО
	%
	15
	17
	19
	21
	23
	24
	25


абзац 5 раздела 6 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 3265,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1119,4 тыс. рублей;

2016 год – 835,8 тыс. рублей;

2017 год – 327,5 тыс. рублей;

2018 год – 327,5 тыс. рублей;

2019 год – 327,5 тыс. рублей;

2020 год – 327,5 тыс. рублей.
Из них:

- за счет средств областного бюджета, формируемых за счет стимулирующих субсидий, предоставляемых из областного бюджета с учетом выполнения показателей социально-экономического развития, составляет 1615,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 415,7 тыс. рублей;

2016 год – 400,0 тыс. рублей;

2017 год – 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 200,0 тыс. рублей;

2019 год – 200,0 тыс. рублей;

2020 год – 200,0 тыс. рублей,
- за счет средств бюджета поселения – 1649,5 тыс. рублей, по годам:

2015 год – 703,7 тыс. рублей;

2016 год – 435,8 тыс. рублей;

2017 год – 127,5 тыс. рублей;

2018 год – 127,5 тыс. рублей;

2019 год – 127,5 тыс. рублей;

2020 год – 127,5 тыс. рублей.»;

приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черновские вести».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Черновка


                 И.Ф. Сорокин
Приложение к постановлению Администрации поселения Черновка от 22.05.2015 №32
Приложение 1

к муниципальной программе «Благоустройство сельского поселения

Черновка муниципального района Кинель-Черкасский

Самарской области» на 2015-2020 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2015-2020 годы

	№ п/п
	Наименование цели, задачи, мероприятия
	Ответственные исполнители (соисполнители) мероприятия
	Срок реализации
	Форма бюджетных ассигнований
	Объем финансирования по годам, тыс. рублей 
	Источники финансирования
	Ожидаемый результат

	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего
	
	

	Цель: Выполнение мероприятий комплексного благоустройства сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения

	Задача 1. Повышение срока службы инженерных сетей

	1.1
	Оплата за электроэнергию, содержание, ремонт и поставка электротехнической продукции
	Администрация сельского поселения Черновка
	2015-2020
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	350,0

154,7
	400,0
85,8
	200,0
127,5
	200,0
127,5
	200,0
127,5
	200,0
127,5
	1550,0
750,5
	Средства из областного бюджета, поступающие в виде субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, представляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития
Бюджет поселения
	замена ламп уличного освещения

	Задача 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов

	2.1
	Установка детских площадок
	Администрация сельского поселения Черновка
	2016
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	-
	100,0
	-
	-
	-
	-
	100,0
	Бюджет поселения
	улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства

	2.2
	Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий
	Администрация сельского поселения Черновка
	2015
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	217,6
	-
	-
	-
	-
	-
	217,6
	Бюджет поселения
	улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства

	Задача 3. Улучшение санитарного и экологического состояния поселения

	3.1
	Сбор и вывоз мусора ТБО, ликвидация стихийных свалок
	Администрация сельского поселения Черновка
	2015-2016
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	50,0
	100,0
	-
	-
	-
	-
	150,0
	Бюджет поселения
	улучшение санитарного и экологического состояния поселения

	3.2
	Установка контейнерных площадок для сбора ТБО
	Администрация сельского поселения Черновка
	2015-2016
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	50,0
	50,0
	-
	-
	-
	-
	100,0
	Бюджет поселения
	улучшение санитарного и экологического состояния поселения

	3.3
	Приобретение саженцев и разбивка цветников
	Администрация сельского поселения Черновка
	2015-2016
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	50,0
	100,0
	-
	-
	-
	-
	150,0
	Бюджет поселения
	повышение уровня эстетики поселения

	3.4
	Организация и содержание мест захоронения
	Администрация сельского поселения Черновка
	2015
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	50,0
	-
	-
	-
	-
	-
	50,0
	Бюджет поселения
	повышение уровня эстетики поселения

	3.5
	Прочие мероприятия по благоустройству
	Администрация сельского поселения Черновка
	2015
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
	65,7
131,4
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	65,7
131,4
	Средства из областного бюджета, поступающие в виде субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, представляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития 
Бюджет поселения
	повышение уровня эстетики поселения

	
	ИТОГО
	
	
	
	1119,4
	835,8
	327,5
	327,5
	327,5
	327,5
	3265,2
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