РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**Администрация**

**сельского поселения**

**Черновка**

**муниципального района**

**Кинель-Черкасский**

**Самарской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16.03.2016 № 22

[О внесении изменений в постановление Главы сельского поселения Черновка от 28.04.2014 №25 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность в сельском поселении Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2015-2020 годы]

Руководствуясь распоряжением Администрации поселения Черновкаот 03.03.2016 №13 «О разработке проектов постановлений Администрации поселения Черновка «О внесении изменений в муниципальные программы сельского поселения Черновка Кинель-Черкасского района Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы сельского поселения Черновка от 28.04.2014 №25 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность в сельском поселении Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2015-2020 годы»следующие изменения:

в муниципальной программе «Дорожная деятельность в сельском поселении Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2015-2020 годы (далее –муниципальная программа):

в тексте муниципальной программы:

приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Черновские вести».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Черновка В.Е.Золотарёв

Приложение к постановлению Администрации

поселения Черновка от 16.03.2016 №22

Приложение 1

к муниципальной программе «Дорожная деятельность в сельском поселении Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2015-2020 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Дорожная деятельность в сельском поселении Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2015-2020 годы

| № п/п | Наименование цели, задачи, основного мероприятия | Ответственные исполнители (соисполнители) основного мероприятия | Срок реализации | Форма бюджетных ассигнований | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | | | | | | | Источники финансирования | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| Цель. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасных условий дорожного движения | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населённых пунктов сельского поселения Черновка | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1.Ремонт дорог местного значения | Администрация сельского поселения Черновка | 2015-2020 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 198,0  198,0  22,4 | -  -  747,5 | -  -  792,0 | -  -  792,0 | -  -  792,0 | -  -  792,0 | 198,0  198,0  3937,9 | Средства из областного бюджета – всего:  *в т.ч., за счёт стимулирующих субсидий*  Средства из бюджета поселения | Увеличение протяженности отремонтированных автодорог в границах населенных пунктов сельского поселения Черновка |
| 1.2 | 2.Грейдерование и отсыпка дорог местного значения | Администрация сельского поселения Черновка | 2015-2020 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 324,5 | 751,6 | 528,1 | 478,1 | 478,1 | 478,1 | 3038,5 | Средства из бюджета поселения | Снижение аварийности на дорогах |
| 1.3 | 3.Содержание дорог местного значения | Администрация сельского поселения Черновка | 2015-2020 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 171,2  171,2  1479,2 | -  -  450,0 | -  -  550,0 | -  -  600,0 | -  -  600,0 | -  -  600,0 | 171,2  171,2  4279,2 | Средства из областного бюджета – всего:  *в т.ч., за счёт стимулирующих субсидий*  Средства из бюджета поселения | Снижение аварийности на дорогах |
| Задача 2. Контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 4.Приобретение, установка и дислокация дорожных знаков  ,искусственной неровности на дороге | Администрация сельского поселения Черновка | 2015-2016 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 69,8  69,8  70,0 | -  50,0 | - | - | - | - | 69,8  69,8  120,0 | Средства из областного бюджета-всего:  *в т.ч. за счетстимулирующих субсидий*  Средства из бюджета поселения | Снижение уровня аварийности и сокращения числа пострадавших в результате ДТП |
| 2.2 | 5.Изготовление проектно-сметной документации, техническая инвентаризация, межевание | Администрация сельского поселения Черновка | 2015-  2016 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 25,5 | 215,0 | **-** | - | - | - | 240,5 | Средства из бюджета поселения | Повышение безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения |
| 2.3 | 6.Строительство тротуара вдоль ул.Ленина (в районе детского сада) | Администрация сельского поселения Черновка | 2015-  2020 | - | - | **-** | **-** | - | - | - | - | Средства из бюджета поселения | Повышение безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения |
| 2.4 | 7.Проектно-изыскательские работы на строительство автомобильной дороги по ул.Сапожкова в с.Черновка | Администрация сельского поселения Черновка | 2015-2016 | Бюджетные инвестиции | 441,4 | - | **-** | - | - | - | 441,4 | Средства из бюджета поселения | Увеличение протяженности отремонтированных автодорог в границах населенных пунктов сельского поселения Черновка |
| 2.5 | 8. Приведение пешеходного перехода в соответствие требованиям федерального законодательства | Администрация сельского поселения Черновка | 2016 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | - | 100,0 | **-** | - | - | - | 100,0 | Средства из бюджета поселения | Повышение безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **2802,0** | **2314,1** | **1870,1** | **1870,1** | **1870,1** | **1870,1** | **12596,5** |  |  |