РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация

сельского поселения

Черновка

муниципального района

Кинель-Черкасский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2020 № 22

[О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский от 12.12.2013 № 15-2]

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Черновка муниципального района  Кинель-Черкасский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский  Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский  Самарской области от 12.12.2013 № 15-2, (далее – проект изменений в Генеральный план), в части изменения границы населенного пункта или границ населенных пунктов с целью исключения их пересечения с границами земельных участков, границами муниципальных образований, границами территориальных зон, иных препятствий для внесения сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН.

- Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке изменений в Генеральный план согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Предложения заинтересованных лиц, связанные с пересечением границ земельных участков с границей населенного пункта, принимаются в срок до 01 июня 2020 года по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Черновка, ул. Школьная, 30, либо по адресу электронной почты adm.s.p.chernowka@yandex.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Черновские вести» и на официальном сайте администрации сельского поселения Черновка  муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области по адресу : http://chernovka.kinel-cherkassy.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Черновка			                      А.Е. Казаев

Приложение  1

к постановлению Администрации сельского

поселения Черновка муниципального района

Кинель-Черкасский Самарской области		от 31.01.2020 года  № 22

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в генеральный план сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский  Самарской области  (далее также – проект изменений в генеральный план)

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в генеральный план | Исполнитель по контракту | До 28.07.2020 |
| 2. | Размещение изменений в генеральный план во ФГИС ТП | Администрация сельского поселения | До 01.08.2020 |
| 3. | Согласование проекта изменений в генеральный план с уполномоченными органами государственной власти | Администрация сельского поселения | До 02.11.2020 |
| 4. | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план | Администрация сельского поселения | До 30.10.2020 |
| 5. | Доработка проекта изменений в генеральный план с учетом замечаний, поступивших по результатам согласования с уполномоченными органами, а также по результатам публичных слушаний | Исполнитель по контракту | До 04.11.2020 |
| 6. | Утверждение проекта изменений в генеральный план | Собрание представителей сельского поселения | До 07.11.2020 |
| 7. | Опубликование утверждённых изменений в генеральный план | Глава сельского поселения | В течение 10 дней со дня утверждения изменений в генеральный план |