Утверждаю

 И.о. Главы сельского поселения Черновка

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.И.Рябова

 «12» декабря 2017г.

 **ПЛАН**

**РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОВКА КИНЕЛЬ- ЧЕРКАССКОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий на 2018 год | Ответственный  | Срок исполнения |
| **ОРГАНИЗАЦИОННО- МАССОВАЯ****РАБОТА:** |  |  |
| Проведение информационных собраний(сход граждан) | Глава поселения | Март 2018г. |
| Прием граждан по личным вопросам | Главапоселения | Согласнографика |
| Информация о работе участкового инспектора  | Отдел полицииГлава поселения | Согласнографика |
| Выездной прием представителей районнойАдминистрации | Гончарук В.В.Глава поселения | Согласнографика |
| Выездной прием граждан МИ ФНС №14 | Глава поселение | По меренеобходимости |
| Отчет о работе женсовета | Щербинина О.В. | апрель 2018 |
| **ЖИЗНЕОБЕПЕЧЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО И САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ****ТЕРРИТОРИИ** |  |  |
| Очистка улиц от снежных заносов игредирование дорог в с.Черновка и п.Первомайский | Глава поселения | По меренеобходимости |
| Отсыпка ул.Садовая Комсомольская, Заречная | Глава поселения | мвй-сентябрь 2018г. |
| Текущий ремонт памятников в с.Черновка и п.Первомайский | Главапоселения | Апрель 2018 года |
| Уборка стихийных свалок | глава поселения | Май-сентябрь2018 года |
| Ликвидация очагов наркосодержащих растений и скашивание сорной растительности в поселении | глава поселения | Июнь-сентябрь2018г. |
| Ремонт мостов в с.Черновка и п.Первомайский | Главапоселения | май-сентябрь2018г. |
| Ремонт ламп уличного освещения и установка новых светильников в с.Черновка и п.Первомайский | Глава поселения | Май –октябрь2018 года |
| Обустройство места отдыха в парке с.Черновка | Глава поселения | Июнь-сентябрь2018года |
| Ремонт здания администрации | Глава поселенияДолгополов Д.М. | Май-сентябрь2018 года |
| **ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ** |  |  |
| Строительство пирса в п.Первомайский | Глава поселения | Май-сентябрь2018 год |
| Противопожарная опашка территории поселения | Глава поселения | июнь- сентябрь 2018г. |
| Ремонт и установка противопожарных гидрантов | Глава поселения. | В течение года |
| **РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ,ЗДРАВООХРАНЕНИЯ** |  |  |
| Организация летнего отдыха детей | Данилова Л.А. | Июнь 2018г. |
| Подготовка школы к новому учебному году | Данилова Л.А. | Август 2018г. |
| Подготовка котельных к отопительномусезону | Обслуживаю-щаяорганизацияКурцев Л.В. | Август-сентябрь 2018г |
| **ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО** |  |  |
|  Ведение делопроизводства согласно номенклатуры дел | Рябова Т.И.Нарушева О.Н.. | постоянно |
| **ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2018 ГОД** |  |  |
| Участие в районных спортивных и культурных программах и мероприятиях | Рук.КДЦДанилова Л.А. | В течение года |
| Организация занятости молодежи в летнее время | Глава поселенияДМО | Июнь-август 2018 года |
| СПОРТИВНО-МАСОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |
| Проведение турнира по боксу, волейболу, теннису среди жителей села | КДЦ,школаадминистрация | Февраль-март2018 года. |
| Проведение дня здоровья | Школа,КДЦ,администрация | Сентябрь2018года |
| **КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ****МЕРОПРИЯТИЯ** |  |  |
|  К дню «Защитника Отечества» | КДЦ | Февраль 2018г. |
| Проводы «Русской зимы» | КДЦ | Февраль 2018г. |
| Празднование дня « 8 Марта» | КДЦ | Март 2018 г. |
| Празднование дня ПОБЕДЫ | КДЦ, школаадминистрация | Май 2018г. |
| Проведение мероприятий посвященных «Дню молодежи» | КДЦ | Июнь 2018 года |
| Проведение праздника «День улицы», «День села» | КДЦ, школаАдминистра-ция | Июнь-сентябрь2018 года |
| Проведение мероприятий ко дню «Пожилого человека» | Администра-цияКДЦ, ЦСО | Сентябрь-октябрь 2018г. |
| Празднование « ДНЯ МАТЕРИ» | КДЦ, школа,Администра-ция | Ноябрь 2018г. |
| Проведение новогодних мероприятий | КДЦ, школа,администрация | Декабрь 2018г.,январь2019г. |