Утверждаю

И.о. Главы сельского поселения Черновка

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.И.Рябова

«12» декабря 2017г.

**ПЛАН**

**РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОВКА КИНЕЛЬ- ЧЕРКАССКОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий на 2018 год | Ответственный | Срок исполнения |
| **ОРГАНИЗАЦИОННО- МАССОВАЯ**  **РАБОТА:** |  |  |
| Проведение информационных собраний  (сход граждан) | Глава поселения | Март 2018г. |
| Прием граждан по личным вопросам | Глава  поселения | Согласно  графика |
| Информация о работе участкового инспектора | Отдел полиции  Глава поселения | Согласно  графика |
| Выездной прием представителей районной  Администрации | Гончарук В.В.  Глава поселения | Согласно  графика |
| Выездной прием граждан МИ ФНС №14 | Глава поселение | По мере  необходимости |
| Отчет о работе женсовета | Щербинина О.В. | апрель 2018 |
| **ЖИЗНЕОБЕПЕЧЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО И САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ**  **ТЕРРИТОРИИ** |  |  |
| Очистка улиц от снежных заносов и  гредирование дорог в с.Черновка и п.Первомайский | Глава поселения | По мере  необходимости |
| Отсыпка ул.Садовая Комсомольская, Заречная | Глава поселения | мвй-сентябрь 2018г. |
| Текущий ремонт памятников в с.Черновка и п.Первомайский | Глава  поселения | Апрель 2018 года |
| Уборка стихийных свалок | глава поселения | Май-сентябрь  2018 года |
| Ликвидация очагов наркосодержащих растений и скашивание сорной растительности в поселении | глава  поселения | Июнь-сентябрь  2018г. |
| Ремонт мостов в с.Черновка и п.Первомайский | Глава  поселения | май-сентябрь  2018г. |
| Ремонт ламп уличного освещения и установка новых светильников в с.Черновка и п.Первомайский | Глава поселения | Май –октябрь  2018 года |
| Обустройство места отдыха в парке с.Черновка | Глава  поселения | Июнь-сентябрь  2018года |
| Ремонт здания администрации | Глава поселения  Долгополов Д.М. | Май-сентябрь  2018 года |
| **ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ** |  |  |
| Строительство пирса в п.Первомайский | Глава поселения | Май-сентябрь  2018 год |
| Противопожарная опашка территории поселения | Глава поселения | июнь- сентябрь 2018г. |
| Ремонт и установка противопожарных гидрантов | Глава поселения. | В течение года |
| **РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ,ЗДРАВООХРАНЕНИЯ** |  |  |
| Организация летнего отдыха детей | Данилова Л.А. | Июнь 2018г. |
| Подготовка школы к новому учебному году | Данилова Л.А. | Август 2018г. |
| Подготовка котельных к отопительному  сезону | Обслуживаю-щая  организация  Курцев Л.В. | Август-сентябрь 2018г |
| **ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО** |  |  |
| Ведение делопроизводства согласно номенклатуры дел | Рябова Т.И.  Нарушева О.Н.  . | постоянно |
| **ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2018 ГОД** |  |  |
| Участие в районных спортивных и культурных программах и мероприятиях | Рук.КДЦ  Данилова Л.А. | В течение года |
| Организация занятости молодежи в летнее время | Глава поселения  ДМО | Июнь-август 2018 года |
| СПОРТИВНО-МАСОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |
| Проведение турнира по боксу, волейболу, теннису среди жителей села | КДЦ,школа  администрация | Февраль-март  2018 года. |
| Проведение дня здоровья | Школа,КДЦ,  администрация | Сентябрь  2018года |
| **КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ**  **МЕРОПРИЯТИЯ** |  |  |
| К дню «Защитника Отечества» | КДЦ | Февраль 2018г. |
| Проводы «Русской зимы» | КДЦ | Февраль 2018г. |
| Празднование дня « 8 Марта» | КДЦ | Март 2018 г. |
| Празднование дня ПОБЕДЫ | КДЦ, школа  администрация | Май 2018г. |
| Проведение мероприятий посвященных «Дню молодежи» | КДЦ | Июнь 2018 года |
| Проведение праздника «День улицы», «День села» | КДЦ, школа  Администра-ция | Июнь-сентябрь  2018 года |
| Проведение мероприятий ко дню «Пожилого человека» | Администра-ция  КДЦ, ЦСО | Сентябрь-  октябрь 2018г. |
| Празднование « ДНЯ МАТЕРИ» | КДЦ, школа,  Администра-ция | Ноябрь 2018г. |
| Проведение новогодних мероприятий | КДЦ, школа,  администрация | Декабрь  2018г.,  январь2019г. |