**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Черновка**

**«Благоустройство сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2024 годы**

**за 2021 год**

**1.**Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Муниципальная программа сельского поселения Черновка Кинель-Черкасского района Самарской области «Благоустройство сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2024 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Черновка от 27.04.2018 № 477.

**2.**Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы является выполнение мероприятий комплексного благоустройства сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения.

Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:

- повышение срока службы инженерных сетей;

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения.

**3.**Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

**3.1.** Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

В 2021 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, были намечены работы:

- по содержанию и обслуживанию наружных сетей уличного освещения;

-содержанию военно-исторических мемориальных комплексов (памятников),территорий захоронений участников Великой Отечественной войны;

- по прочим мероприятиям по благоустройству;

Непременным условием комфортности проживания жителей сельского поселения является уличное освещение и содержание улиц и придомовых территорий сельского поселения в состоянии, отвечающем санитарным требованиям. В 2021 году данная работа выполнялась в рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения».

В 2021 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы организованы и проведены мероприятия: в с.Черновка оборудован пандус для маломобильных граждан при входе в здание администрации, обустроена площадка для велопарковки, в поселке Первомайский осуществлен капитальный ремонт памятника воинам землякам и установлена автобусная остановка.

**3.2.** Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год приведены в таблице 1.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) | | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% \* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые | фактически достигнутые |
| 1. | Замена ламп уличного освещения | единиц | 20 | 20 | 100 | Акты выполненных работ |
| 2. | Количество мест общего пользования, в отношении которых выполнены работы по благоустройству |  | 1 | 1 | 100 | Акты выполненных работ |
| 3. | Доля жителей сельского поселения охваченным централизованным сбором и вывозом ТБО | % | 90 | 90 | 100 | Схема расположения площадок для сбора ТБО |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)\*\* |  | - | - | 100 |  |

-------------------------------

\*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)».

**3.3.**Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы составила 100%.

**3.4.** Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, являлось своевременное и в полном объеме финансирование муниципальной программы.

**3.5.** Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2021 году, согласно программных мероприятий, составил 2 721 355,64 рубля.

Фактическое финансирование муниципальной программы в 2021 году составило 2 714 205,64 рубля, в том числе на:

- содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения – 2 030 561,34 рубля, разница с плановым финансированием составила 42 918,03 рубля;

- прочие мероприятия по благоустройству – 453 644,30 рублей, разница с плановым финансированием составила 7 150,0 рублей, т.к. оплата работ производилась «по факту» на основании выполненных работ;

- содержание военно-исторических мемориальных комплексов (памятников), территорий захоронений участников Великой Отечественной войны – 230 000,0 рублей.

**3.6.** Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:

Муниципальное задание отсутствует.

**3.7.** Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:

На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

**3.8.** Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:

Все ожидаемые результаты реализации муниципальной программы в 2021 году выполнены в полной мере:

- заменены лампы уличного освещения;

- улучшено техническое состояние отдельных объектов благоустройства;

- улучшено санитарное и экологическое состояние поселения;

- повышен уровень эстетики поселения

**3.9.**Результаты реализации мер государственного

и правового регулирования:

Правовое регулирование в сфере благоустройства территорий осуществляется на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Черновка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 25 декабря 2013 года № 112.

**3.10.** Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Показатель эффективности реализации муниципальной программы за

отчетный год рассчитывается по формуле:

,

1,00+1,00+1,00

R= \_\_ 3 х 100%=100%

2 714 205,64

2 721 355,64

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, входящих в состав муниципальной программы) на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Черновка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 25 декабря 2013 года № 112, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы -100 % и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**3.11.** Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

В целях выполнения мероприятий комплексного благоустройства сельского поселения и создания лучших социально-бытовых условий проживания населения продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2027 годы.

Глава сельского поселения

Черновка А.Е.Казаев