**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Черновка**

 **«Дорожная деятельность в сельском поселении Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2024 годы за 2021 год**

 **1.**Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы,входящих в состав муниципальной программы):

Муниципальная программа сельского поселения Черновка «Дорожная деятельность в сельском поселении Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2024 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Черновка от 27.04.2018 №47.

**2.**Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы определено: развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасных условий дорожного движения.

Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:

- увеличение протяженности, а также достижение требуемого технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельского поселения Черновка;

- контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов.

**3.**Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

**3.1.** Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В 2021 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, были намечены работы:

- по грейдированию и отсыпке дорог местного значения;

- по содержанию дорог местного значения;

В рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Содержание дорог местного значения» проведен ямочный ремонт дороги по ул.Ленина и Сапожкова в с.Черновка.

В рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Грейдирование и отсыпка дорог местного значения» выполнены работы по грейдированию и отсыпке дорог в с.п. Черновка по улицам: Чапаевская, Крестьянская, Советская, Комсомольская, Степана Разина, Садовая, Октябрьская. В п.Первомайский по улицам: Крестьянская и Полевая.

 **3.2.** Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год приведены в таблице 1.

Таблица 1

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1. | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния грунтовых дорог сельского поселения (грейдирование улично-дорожной сети) | % | 35 | 35 | 100 | Акта выполненных работ  |
| 2. | Содержание улично-дорожной сети в зимнее время | км | 51 | 51 | 100 | Акта выполненных работ |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)\*\* |  | - | - | 100 |  |

-------------------------------

\*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):

 путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.

 В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений.

\*\* Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)».

**3.3.**Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы составила 100%.

**3.4.** Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, являлось своевременное и в полном объеме финансирование муниципальной программы.

**3.5.** Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2021 году, согласно программных мероприятий, составил 1 713 220,37 рублей.

Фактическое финансирование муниципальной программы в 2021 году составило – 1 361 245,40 рублей, в том числе на:

- грейдирование и отсыпка дорог местного значения – 1 052 640,0 рублей, фактическая потребность оказалась меньше запланированной на 351 974,97 рублей, в связи с оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ;

- содержание дорог местного значения – 308 605,40 рублей.

**3.6.** Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:

 Муниципальное задание отсутствует.

**3.7.**Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:

На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.

 **3.8.** Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:

Все ожидаемые результаты реализации муниципальной программы в 2021 году выполнены в полной мере:

- увеличена протяженность отремонтированных автодорог в границах населенных пунктов сельского поселения Черновка;

- снижена аварийность на дорогах;

-повышена безопасность дорожного движения в населенных пунктах поселения;

 - снижен уровень аварийности и исключены случаи пострадавших в результате ДТП.

 **3.9.**Результаты реализации мер государственного

и правового регулирования:

Полномочия сельского поселения в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения определены Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ (редакция от 02.07.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 11.07.2011 № 192-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

 **3.10.** Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитывается по формуле:

,

1,0+1,00

R= \_\_\_\_\_\_ 2\_\_\_\_\_\_\_х 100%=125,8%

 1 361 245,40

 1 713 220,37

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, входящих в состав муниципальной программы) на конец отчетного года.

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Черновка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 25 декабря 2013 года № 112, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы -125,8% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы -100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

**3.11.** Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Для улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населённых пунктов сельского поселения Черновка продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Дорожная деятельность в сельском поселении Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2027 годы.

Глава сельского поселения

Черновка А.Е.Казаев