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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Черновка
 «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы за 2025 год
1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Муниципальная программа сельского поселения Черновка «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Черновка от 27.04.2018 № 50.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Целью муниципальной программы является повышение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан.
Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач: 
- повышение срока службы объектов коммунальной инфраструктуры;
- приведение жилищно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения сельского поселения.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
 В 2025 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, были намечены следующие мероприятия:
- содержание объектов ЖКХ;
- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сельского поселения;
- предоставление иных межбюджетных трансфертов;
- разработка и актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения.
В 2025 году в рамках муниципальной программы были проведены следующие работы:
        - замена водяных насосов;
       - устранение порывов водопровода на территории с.п. Черновка;
        - уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сельского поселения;
        - разработаны и актуализированы схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения.

  3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год
Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице 1.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год                                         
                                                Таблица 1
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% 
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые 
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Снижение аварийности на водопроводных сетях на %:
	%
	14
	14
	100
	

	
	Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы (подпрограммы,  иной программы, входящих в состав  муниципальной программы)
	
	-
	-
	(14/14)/1*100%=100%
	



3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:
- содержание объектов ЖКХ;
- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сельского поселения;
- предоставление иных межбюджетных трансфертов;
- разработка и актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения.
Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы: 4/4=100%.

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):  
  Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:
        - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;
        - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года; 
          - своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Бюджетные ассигнования,  тыс.руб.
	Исполнение,  тыс.руб.
	Исполнение, %
	Причины 
отклонения

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	 взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме сельского поселения
	4,7
	4,7
	100,0
	

	2.
	предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельского поселения
	19,1
	19,1
	100,0
	

	3.
	содержание объектов ЖКХ
	450,0
	350,0
	77,8
	Экономия образовалась в связи с предоставлением актов по оказанным услугам поставки электроэнергии за декабрь 2025 г. в январе 2026 г.

	4.
	разработка и актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения
	40,0
	40,0
	100,0
	

	
	ИТОГО:
	513,8
	413,8
	80,5
	



3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:
       Муниципальное задание отсутствует.
                          
3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:
На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.
 
3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:
Отсутствуют.

3.9.Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования.
      Правовое регулирование в сфере ЖКХ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Черновка, Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Черновка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 25 декабря 2013 года № 112.

         3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:
Показатель эффективности реализации муниципальной программы за
отчетный год рассчитывается по формуле:

,
                                                                             
                                                                           14/14
R=   ______1______х 100%=124,2%
                                                                            413,8
[bookmark: _GoBack]                                                                            513,8
где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, входящих в состав муниципальной программы) на конец отчетного года.
Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Черновка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 25 декабря 2013 года № 112, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной  программы равной 100 процентов. 
С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы -124,2% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы-100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

 3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
В целях повышения качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания граждан продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем ЖКХ в сельском поселении Черновка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2030 годы. 


Глава 
сельского поселения Черновка                                                                     А.Е.Казаев                                                                                               
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